送达中心装修改造工程项目

竞

争

性

谈

判

文

件

编制单位：万源市人民法院

2024年2月

- 谈判邀请

- 万源市人民法院依据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，拟对“送达中心装修改造工程项目”组织采购；本项目将采用竞争性谈判方式，通过资格审查供应商进入谈判。兹邀请符合本次采购要求的供应商参加竞争性谈判。

- 一、采购项目名称： 送达中心装修改造工程项目

二、施工地点：万源市人民法院（万源市万白路281号）

三、资金情况

1.资金来源：自筹资金

2.最高限价：   54639.67元  （大写：伍万肆仟陆佰叁拾玖元陆角柒分）。报价超过最高限价，其响应文件按无效处理。

四、建设内容及规模：

1. 主要内容为：1）送达大厅隔出办公室1间；2）墙面做抹灰、腻子、乳胶漆；3）天棚石膏板吊顶后做腻子、乳胶漆。具体施工内容及要求详见工程量清单、施工图和国家现行有关施工及验收规范。

2.项目工期：30天。

五、定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购。

六、本项目不收取谈判保证金和履约保证金。

七、供应商的邀请方式及谈判文件获取方式、时间、地点

1、公告方式：本项目竞争性谈判邀请在万源市人民法院官方网站张贴公告。

2、谈判文件获取时间、方式、地点：实行现场报名，凡有意参加投标者，请于2024年2月26日至2024年2月28日9:00-17:00（北京时间）期间到万源法院710办公室报名并免费获取竞争性谈判文件，供应商的报名资格和投标资格不得转让。

八、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（1）参加政府采购活动的供应商、法定代表人（负责人）、技术负责人不得具有行贿犯罪记录；

（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站公布列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商拒绝报名参加本项目的采购活动；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

（1）具备行政主管部门颁发的建筑施工总承包三级及以上资质；

8、本次采购项目不允许联合体参加。

9.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购。（残疾企业、监狱企业视同为小微企业）。

10.按照规定获取了竞争性谈判文件。

九、递交响应文件截止时间以及竞争性谈判时间：

2024年2月29日10时（北京时间）在万源法院八楼视频会议室开标。响应文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的响应文件。

注：响应文件数量：正本一份。

- 禁止参加本次采购活动的供应商

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

- 谈判地点：万源法院八楼视频会议室。

- 联系方式：

- 联 系 人：苏老师            联系电话：19960697877

2023年2月23日

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 54639.67元 ；超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 2 | 定向采购 | 是否专门面向中小企业： ☑ 是 □否 |
| 3 | 本国工程 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国工程。 |
| 4 | 现场演示 | √无 □有，请供应商自行准备现场演示所需设施。 |
| 5 | 合同分包 | √不允许 □允许 应满足 要求 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本一份 |
| 7 | 资格性审查 | 本项目由竞争性谈判小组进行资格性审查 |
| 8 | 谈判保证金 | 本项目是否收取：不收取☑ 收取□ |
| 9 | 评审情况公告 | 所有供应商的响应文件资格性情况、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等，将在万源市人民法院官网张贴公告。 |
| 10 | 中标通知书领取 | 中标公告在万源市人民法院官网张贴公告，公示起30日内，请中标供应商凭有效身份证明证件到法院710办公室领取中标通知书。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目是否收取：不收取 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 13 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在谈判过程中，谈判小组认为：供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。（注：供应商报价低于最高限价85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。） |
| 14 | 采购文件的解释、供应商的询问、质疑、投诉 | 本采购文件的最终解释权由采购单位享有。采购文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准，由采购人负责解释。供应商对采购文件提出的询问或质疑的或对采购过程及中标结果提出询问或质疑的按政府采购相关法律法规规定执行。 |
| 15 | 采购文件咨询 | 联系人：苏老师 联系电话：19960697877 |

第二章  投标人须知

# 第三章   供应商资格条件及应当提供的资格、资质性

# 及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。（提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（谈判文件没有明确要求的，提供承诺函）；

（以上1-7项为附件1）

- 根据采购项目提出的特殊条件：

（1）具备行政主管部门颁发的建筑施工总承包三级及以上资质；

（提供复印件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证明书原件（附：法定代表人身份证复印件）。（附件2）

2.法定代表人/单位负责人授权书原件（附：法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件，身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等， 法定代表人/单位负责人本人参与的，则可不提供）（附件3）

附件1：

承诺函

（采购人）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据竞争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议， 已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参 加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中， 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规[2019]405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2018]1614号）规定的 记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、 服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提 供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招 标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

附件2：

法定代表人∕单位负责人身份证明

（采购人名称）：

兹声明：（姓名）系（供应商名称）的法定代表人∕单位负责人（职务）。

特此声明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

备注：上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人∕单位负责人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

附件3：

法定代表人∕单位负责人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “           ” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

备注：上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人∕单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人∕单位负责人为外籍人士的，则提供护照复印件）、授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（授权代表为外籍人士的，则提供护照复印件），方可有效。

# 第四章 采购项目技术、服务、商务及其他要求

1、项目概述：略。所属行业：建筑业

★2、技术、服务要求：

标的名称：

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 工程量：以“送达中心装修改造工程量清单和工程施工图”为准。 |
| 2 | 工程质量：必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准 ，若响应文件中承诺的质量高于国家标准的，执行响应文件中承诺的质量标 准，但结算时除合同另有约定外，不得增加费用。 |
| 3 | 工程材料：按要求供应施工材料，所有材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求。供应商所报材料价格均为施工现场价格，已充分考虑了包括运费在内的各种自然因素。 |
| 4 | 技术规范：供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。 |
| 5 | 安全责任：本项目所有因供应商原因导致的工程安全责任（含事故）由成交供应商全部承担，与采购人无关，成交供应商在进场后须严格按照相关规范要求进行施工，并无条件遵从采购人提出的科学、规范、合理意见。 |
| 6 | 资料要求：验收合格后，供应商提供完整的《竣工验收资料》给予采购人备案。 |
| 7 | 工程管理：（1）工程变更范围的约定：本工程的所有变动、增加工程项目及价款调整按《万源市政府投资项目管理办法的通知》万府发〔2022〕12号文件的规定执行，未经批准擅自实施的，一律不予认可，并严格按有关规定追究相关人员的责任。 （2）本项目已提供工程量清单，如若追加项目或减少项目（增加或减少工程量），完善变更手续后，以实际完成的工程量办理竣工结算，最终以审核结算为准。 |
| 8 | 成交供应商（施工单位）在施工过程中无条件接受采购人的监督、检查，施工单位作为总承包有义务无条件完成工程量清单及图纸内容。 |
| 9 | 质量检验：①完全按照采购人提供的有关图纸、工程量清单和相关要求进行施工，符合国家有关工程施工质量验收规范标准。②施工过程中出现隐蔽施工的，隐蔽项目完工后先进行隐蔽工程验收，验收合格后方能进入下一道工序。③对于本工程原材料进场检验、隐蔽工程、施工关键工序等由采购人进行全过程监督、检查，确保工程质量。如出现未按照磋商响应文件质量要求提供合格产品的，供应商应无条件退换，直至产品合格为止；隐蔽工程和关键工序不符合施工规范要求影响工程质量的，供应商无条件返工，直至合格为止。④主要材料提供产品合格证、复检报告，复检所产生的费用由供应商承担。采购方根据需要对材料进行抽检。⑤最终验收由采购方组织相关单位进行验收。 |
| 10 | 验收标准：依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。 |

- ★2、商务要求

| 序号 | 商务要求明细 |
| --- | --- |
| 1 | 工期：30日历天。 |
| 2 | 施工地点：万源市人民法院 |
| 3 | 施工范围：（1）主要工程内容有：工程量清单及施工图所示全部内容；（2）工程量清单应与采购文件、设计图纸及施工现场等一起理解适用。（3）工程量清单中不明确的以设计图纸及现场实际为准。 |
| 4 | 缺陷责任期：缺陷责任期6个月。 |
| 5 | 付款方式：1、合同约定。2、乙方须向甲方出具有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 |
| 6 | 其他要求：1、农民工工资保证金，按项目所在地政府、主管部门规定执行；2、不允许拖欠农民工工资，若发生拖欠农民工工资情况，采购人有权从成交供应商工程价款中扣除相应款项，直接支付农民工工资；3、施工现场施工机械、垃圾清理运输等由供应商自行承担。 |

【特别说明】（1）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围的，本采购文件依法体现为“请投标人自行在投标文件中明示并按照以下要求提供相关资料，以此依法体现优先、强制采购的相关规定”。①属于政府强制采购节能产品类别的，本次投标产品类别必须在最新一期（在招标文件发布之后公布的，执行上期品目清单）节能产品政府采购品目清单内，投标人须在投标文件中提供认证证书【复印件加盖投标人鲜章】，否则投标无效；不属于政府强制采购节能产品类别但属于优先采购节能产品类别，本次投标产品类别若在最新一期节能产品政府采购品目清单内（在招标文件发布之时后公布的，执行上期品目清单），投标人须在投标文件中提供认证证书【复印件加盖投标人鲜章】，否则不予认定。②本次投标产品类别若在最新一期环境标志产品政府采购品目清单内（在招标文件发布之时后公布的，执行上期品目清单），投标人须在投标文件中提供认证证书【复印件加盖投标人鲜章】，否则不予认定。③本次投标产品型号若在最新一期（清单在招标文件发布之时后公布的，执行上期清单）无线局域网认证产品政府采购清单内（投标产品型号和清单型号须完全一致），投标人须在投标文件中提供证明资料（包括提供投标产品所在清单页复印件并加盖投标人鲜章），否则不予认定。

【特别说明】（2）本章采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商在谈判结束后应全部满足，否则投标无效。

- 第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

报价函

__________________（采购人）：

1.我方己仔细研究了__________________（项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以第一次报价为人民币（大写）　　  　　       （￥:          ），第二次报价不高于第一次报价，工期　　   ，按合同约定实施项目，质量达到规定要求标准。

2．我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定的起算之日起90天，并承诺在响应文件有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（l）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。

（3）我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（4）我方同意本谈判文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规[2019]405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2018]1614号）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（5）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（6）我方自愿按照谈判文件规定的各项要求完成项目，报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。

（7）（其他补充说明）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

承诺函

__________________（采购人）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求。如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规[2019]405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2018]1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在施工响应文件中全面如实反映。

九、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、国家或行业主管部门对项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十一、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十三、与我方存在直接控股关系的单位为：__________________；存在管理关系单位为：__________________。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

供应商技术、服务应答表

标的名称：

| 序号 | 技术参数与性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量：以送达中心装修改造工程量清单和工程施工图为准。 |  |  |
| 2 | 工程质量：必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准 ，若响应文件中承诺的质量高于国家标准的，执行响应文件中承诺的质量标 准，但结算时除合同另有约定外，不得增加费用。 |  |  |
| 3 | 工程材料：按要求供应施工材料，所有材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求。供应商所报材料价格均为施工现场价格，已充分考虑了包括运费在内的各种自然因素。 |  |  |
| 4 | 技术规范：供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。 |  |  |
| 5 | 安全责任：本项目所有因供应商原因导致的工程安全责任（含事故）由成交供应商全部承担，与采购人无关，成交供应商在进场后须严格按照相关规范要求进行施工，并无条件遵从采购人提出的科学、规范、合理意见。 |  |  |
| 6 | 资料要求：验收合格后，供应商提供完整的《竣工验收资料》给予采购人备案。 |  |  |
| 7 | 工程管理：（1）工程变更范围的约定：本工程的所有变动、增加工程项目及价款调整按《万源市政府投资项目管理办法的通知》万府发〔2022〕12号文件的规定执行，未经批准擅自实施的，一律不予认可，并严格按有关规定追究相关人员的责任。 （2）本项目已提供工程量清单，如若追加项目或减少项目（增加或减少工程量），完善变更手续后，以实际完成的工程量办理竣工结算，最终以审核结算为准。 |  |  |
| 8 | 成交供应商（施工单位）在施工过程中无条件接受采购人的监督、检查，施工单位作为总承包有义务无条件完成工程量清单及图纸内容。 |  |  |
| 9 | 质量检验：①完全按照采购人提供的有关图纸、工程量清单和相关要求进行施工，符合国家有关工程施工质量验收规范标准。②施工过程中出现隐蔽施工的，隐蔽项目完工后先进行隐蔽工程验收，验收合格后方能进入下一道工序。③对于本工程原材料进场检验、隐蔽工程、施工关键工序等由采购人进行全过程监督、检查，确保工程质量。如出现未按照磋商响应文件质量要求提供合格产品的，供应商应无条件退换，直至产品合格为止；隐蔽工程和关键工序不符合施工规范要求影响工程质量的，供应商无条件返工，直至合格为止。④主要材料提供产品合格证、复检报告，复检所产生的费用由供应商承担。采购方根据需要对材料进行抽检。⑤最终验收由采购方组织相关单位进行验收。 |  |  |
| 10 | 验收标准：依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。 |  |  |

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

- 日期：XXX年XXX月XXX日

- 供应商商务应答表

| 序号 | 谈判文件要求 | 供应商应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期：30日历天。 |  |  |
| 2 | 施工地点： 万源法院 |  |  |
| 3 | 施工范围：（1）主要工程内容有：工程量清单及施工图所示全部内容；（2）工程量清单应与采购文件、设计图纸及施工现场等一起理解适用。（3）工程量清单中不明确的以设计图纸及现场实际为准。 |  |  |
| 4 | 缺陷责任期：缺陷责任期 6个月。 |  |  |
| 5 | 付款方式：1、合同约定。2、乙方须向甲方出具有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 |  |  |
| 6 | 其他要求：1、农民工工资保证金，按项目所在地政府、主管部门规定执行；2、不允许拖欠农民工工资，若发生拖欠农民工工资情况，采购人有权从成交供应商工程价款中扣除相应款项，直接支付农民工工资；3、施工现场施工机械、垃圾清理运输等由供应商自行承担。 |  |  |

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

供应商本项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

备注：为降低供应商参加政府采购活动成本，除项目负责人、项目技术负责人以外，该表中的施工员、质量员、安全员等可以在供应商成交后在政府采购合同中约定，不得要求必须在参加采购活动前提供该类工作人员信息，如需办理施工许可证，人员配备需满足办理施工许可证相关要求。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的（项目名称）（项目编号）  项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

备注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

- xxxxxx项目竞争性谈判

- 第　次报价表（格式）

采购项目编号：XXX号

| 序号 | 项目名称 | 报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |

注：1.报价应是包括谈判文件规定的全部相应内容的报价。报价包括完成本项目工作内容所需的费用（含税）等大包干价。

2、第1次报价表装入响应文件中，第2次报价表现场报价后单独密封递交。

3.供应商最后报价超过最高限价及前一次报价，即为无效报价，其他响应文件作无效响应处理。

4.供应商应按照此格式要求填写报价表。

供应商名称：XXX

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

- 第六章  评审方法

## （一）总则

## 1 .根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等法律制度，结合本采购项目特点制定本次谈判采购评审方法。

## 2.谈判工作由采购人负责组织，具体谈判由采购人依法组建的谈判小组负责。

## 3.谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

## （二）谈判程序

## 1.资格性审查。本项目由谈判小组进行资格性检查。

## 2.谈判。

## （1）谈判小组所有成员集中与通过资格审查的单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

## （2）谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其施工响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## （3）谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录和谈判结论性意见表。

3.报价

（1）除首次响应文件中的报价以外，供应商报价采用现场报价。

（2）谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（3）参与报价的供应商按谈判小组要求进行报价。最后报价超过竞争性谈判文件规定的政府采购预算或者相关报价不符合采购文件其他报价规定的，应按照无效响应文件处理。供应商报价应当由法定代表人/主要负责人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认）或加盖公章。报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4. 推荐成交候选供应商。谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，根据报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写谈判报告。最后评审价相同的，由谈判小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

5.终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

采购人：              （盖章）

时间：  2023年    月    日

- 五、政府采购合同（工程类）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的 《磋商文件》、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.项目编号：_________________________

4.工程内容、规模及承包范围

- 二、合同工期

计划开工日期：年 月 日

计划竣工日期：年 月 日

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

- 三、质量标准和规范

1.该工程质量符合标准：

2.采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求

- 四、签约合同价与合同价格形式

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）： (¥元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）： (¥元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）： (¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）： (¥元）；

2.合同定价方式： 。

3.付款进度安排及资金支付方式：

- 五、项目经理

姓名：

证书名称： ；

证书编号：

证书专业： 。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

（3）通用合同条款；

（4）采购文件；

（5）投标（响应）文件；

（4）暂列金额：

（6）评审报告；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、验收、交付标准和方法

- 九、质量保修范围和保修期

- 十、违约责任

- 十一、解决争议的方法

- 十二、签订日期

本合同于XX年XX月XX日签订。

- 十三、签订地点

本合同在XXX签订。

- 十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十五、合同生效

本合同自XX生效。

- 十六、合同份数

本合同一式XX份，均具有同等法律效力，发包人执XX份，承包人执XX份。

甲方： （盖章）

法定（授权）代表人：

地 址：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

地 址：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日