**封面**

 正本

**响**

**应**

**文**

**件**

 采购项目名称：

 供应商名称（加盖公章）：

响应日期： 年 月 日

项目报价表（实质性要求）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 四川省成都市中级人民法院家具配置方案设计服务项目 |
| **服务内容** | 提供办公办案家具配置方案设计、相关造价咨询，以及家具配置相关联的全过程跟踪服务。 |
| **响应承诺** | （一）服务费用及支付方式服务周期：合同签订生效后至所有服务内容完成为止。合同签订后10个工作日内，采购人支付合同约定费用的20%；深化设计方案得到采购人认可定稿后10个工作日内，采购人支付合同约定费用的40%；家具采购项目验收合格后，采购人支付合同约定费用的40%。（二）知识产权供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。（三）保密要求供应商必须严格遵循《四川省成都市中级人民法院工作秘密管理暂行办法》，对采购人提供的各种文书资料及工作业务信息等作好保密，维护信息安全和机密，不得泄露任何项目信息内容。如有违反，供应商应承担相应的法律责任。所有参与本次项目服务团队人员需与供应商签订保密协议。如有违反，供应商必须承担全部责任并赔偿采购人的一切损失，采购人有权追究供应商的法律责任并终止合同。（四）双方权利和义务1.采购人的权利和义务：采购人有权对供应商的服务行为进行监督和检查，拥有监管权；有权定期核对供应商提供服务所配备的人员数量；对采购人认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改；有权检查监督供应商管理工作的实施及项目的执行情况；国家法律、法规所规定由采购人承担的其它责任。2.供应商的权利和义务：对委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务；及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉；接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督；国家法律、法规所规定由设计供应商承担的其它责任。（五）违约责任采购人、供应商双方必须遵守约定，保证工作的正常履行。如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 |
| **最高限价** | **8万元人民币** |
| **报价合计: 万元（大写： ）** |

注：①报价以人民币计价、且包含税费、完成项目服务所必须的工具、耗材、人工费等全部费用。 ②需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖印章。**③若供应商报价低于采购预算40%的，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，需同时提供成本构成书面说明，及相关证明材料，否则视为无效响应。**④**此《报价表》为实质性要求，供应商必须按照此表格内容无偏离响应，若未按要求响应的，则视为无效响应。**

供应商名称： (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表： (签字或盖章)

响应日期：

服务要求应答表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项 | 项目服务要求 | 是否负偏离 | 说明 |
| 1 | 设计区域 | 主要为审判法庭、调解室、会议室、办公室等功能用房以及公共服务区域。 | 🞎是🞎否 |  |
| 2 | 设计阶段及成果要求 | 1.初步设计方案阶段。根据采购人提供的原始平面图及功能配置要求，进行家具配置方案初步设计。合同签订后20个工作日提供初步设计方案。（各阶段设计方案应当提供设计文本说明、家具平面布局图、功能布局示意图、重点功能室效果图等，方案文本3套、电子文档PDF格式1套，设计成果电子文档CAD格式1套）。 | 🞎是🞎否 |  |
| 3 | 2.深化设计方案阶段。根据采购人对初步设计方案反馈的交流意见，对设计方案进行优化、深化设计。采购人提出深化设计修改意见后10个工作日提供深化设计方案。（各阶段设计方案应当提供设计文本说明、家具平面布局图、功能布局示意图、重点功能室效果图等，方案文本3套、电子文档PDF格式1套，设计成果电子文档CAD格式1套）。 | 🞎是🞎否 |  |
| 4 | 3.方案造价阶段。深化设计方案经采购人按规定审查认可后，供应商根据设计方案，制作家具配置金额概算，包括但不限于全部家具款式、规格、数量、材料、加工工艺等参数内容，单件和数量，估算编制/审核、概算编制/审核、预算编制/审核、招投标价格编制/审核、全过程造价控制、项目变更费用编制/评审等造价咨询服务，并按照采购人要求提供分类报价清单。具体相关成果数量及要求以满足采购人项目实施实际需要为准，供应商须无条件满足。 | 🞎是🞎否 |  |
| 5 | 设计服务要求 | 1.供应商承诺在项目执行中提供专业设计人员至少1人全程参与本项目，及时提供相关设计、造价等咨询服务；供应商应指派专人与采购人协调开展工作，根据采购人相关意见完善、优化设计方案。 | 🞎是🞎否 |  |
| 6 | 2.设计成果应当符合国家和行业相关标准规定的设计深度，保证家具配置各使用功能的符合性，设计内容充分考虑可行性。 | 🞎是🞎否 |  |
| 7 | 3.供应商应配合采购人进行详细设计交底，使采购人充分理解设计意图，了解设计内容和技术要求，并对采购人对设计文件提出的疑问作出相应的解释。 | 🞎是🞎否 |  |
| 8 | 4.根据采购人需求，在规定时限动态调整设计方案，配备专人向采购人汇报方案变动。 | 🞎是🞎否 |  |
| 9 | 5.若相关要求中未提交的属于供应商完成相关设计工作所必须的关联工作，供应商必须自行完成，且已包含在报价中，采购人不再另行支付费用。 | 🞎是🞎否 |  |
| 10 | 全过程跟踪服务要求 | 1.供应商须立足设计方案全面可行性，主动与我院引入的土建工程主体专业设计方及其他有关的专项设计方沟通，取得设计所需的数据及参数，使整个项目设计达到科学、合理、灵活的要求，并满足使用要求，确保符合国家及成都地区的相应规范要求。 | 🞎是🞎否 |  |
| 11 | 2.供应商须协助采购人完成该家具配置设计相关的家具采购项目的采购实施准备、招投标过程以及家具生产安装等各阶段工作。 | 🞎是🞎否 |  |
| 12 | 3.供应商须协助采购人向家具中标供应商完整真实地反映家具配置需求，指导家具中标供应商按照配置标准生产、安装家具；根据采购人需求及家具特征，合理安排家具中标供应商进退场进度、各类家具进场顺序，在家具安装时派专人到安装现场核实是否达到设计方案要求。 | 🞎是🞎否 |  |
| 13 | 4.家具中标供应商按照设计方案制作家具，但不符合采购人实际需求，若因设计原因造成的，本项目成交供应商应按照符合采购人实际需求的标准重新设计并交家具供应商生产制造，由此产生的费用由本项目成交供应商与家具供应商自行协商、结付。 | 🞎是🞎否 |  |
| 14 | 5.待家具交付完毕后，供应商须协助采购人组织开展家具验收，对验收过程中出现的问题提出整改或调整方案。 | 🞎是🞎否 |  |

注：①供应商必须据实填写，对服务要求响应无负偏离的，勾选“否”，反之勾选“是”。 ②供应商虚假应答的，其响应文件无效并按规定追究相关责任。

供应商名称： (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表： (签字或盖章)

响应日期：