四川省高级人民法院

干部档案信息管理系统升级

项目方案

2024年11月

- 目   录

1. 建设背景	1

2. 建设目标	1

3. 建设内容	1

3.1. 系统功能优化	1

3.1.1. 单位信息管理	1

3.1.2. 干部信息管理	2

3.1.3. 档案信息管理及加工	2

3.1.4. 档案借阅管理	3

3.1.5. 档案查阅管理	3

3.1.6. 档案转递与接收	4

3.1.7. 档案统计	4

3.1.8. 用户管理	4

3.2. 配套软硬件	5

3.3. 数据迁移	5

4. 建设要求	5

4.1. 安全及保密要求	5

4.2. 兼容性要求	5

5. 项目实施要求	6

5.1. 公司资质	6

5.2. 人员要求	6

5.3. 工期要求	6

5.4. 文档要求	6

6. 技术培训及咨询	6

7. 售后方案	7

8. 预算	8

# 建设背景

四川省高级人民法院（以下简称“省法院”）于2021年9月购买了一套单机windows版干部人事档案管理系统用于省法院干部人事档案管理，该套系统只支持管理500册档案。目前，省法院共有纸质人事档案1200余册（含离退休干部），每年新进在编干部约40名。为落实省委组织部干部人事档案数字化工作要求，提升干部人事档案信息安全水平，实现国产化安全替代，拟对省法院干部档案信息管理系统进行国产化升级。

# 建设目标

本项目建设目标为实现干部人事档案管理系统国产化安全替代升级，满足省法院不低于5000人档案信息扫描录入及管理的要求。

# 建设内容

基于目前干部人事档案管理系统应用基础，升级优化系统功能、配置配套软硬件设备设施并进行数据迁移。

## 系统功能优化

干部人事档案管理系统优化升级后的主要功能模块应包括：单位信息管理、干部信息管理、档案信息管理及加工、档案借阅管理、档案查阅管理、档案转递与接收、档案统计、用户管理等内容。

### 单位信息管理

支持下级单位（部门）的基本信息维护及上下级关系的树形显示；可通过拖动操作来更改上下级关系和单位（部门）间的显示顺序；可在授权范围内对干部清单进行维护，对干部在单位内的排名顺序进行调整；

支持单位（部门）清单导出电子表格文件；

支持基于单位（部门）的用户权限设置。

### 干部信息管理

支持干部基本信息（含姓名、性别、照片、出生年月、简历、家庭等）维护；

支持自由增减可管理的干部信息字段；

兼容中组部3.0格式干部任免审批表；

支持从电子表格清单或者全国档案专项审核表中导入干部信息；

支持任选字段输出干部名单；

支持基于干部信息任意组合条件查询干部；

支持基于单位（部门）分组的干部分管。

### 档案信息管理及加工

基于最新干部分类标准管理干部的电子档案，实现档案数据增删改查与导入导出，可在纯国产环境下实现档案加工全部功能；

支持目录和图片直接录入和通过文件导入；

支持在目录树上通过拖动改变材料分类和顺序；

支持在任意页前插入新页；

支持选择任意页面按多种方式更新图片；

支持原始与高清的对比显示、同步缩放；

支持通过鼠标滚轮实现图片的放大与缩小；

支持按页、按份、按类、按人头实现一键优化；

支持公章扣取、照片扣取；

支持自动纠偏和划线纠偏；

支持多种选择图像区域的方式；

支持多次取消和重做操作；

支持按参数扣章和公章加红；

支持指定区域去杂色；

支持字迹加粗等高清处理功能；

支持多个预定义条件名单查找干部；

支持基于干部基本信息的组合条件查询；

支持按材料信息的组合条件查询；

支持基于档案页备注信息的模糊查询；

支持档案页连续输出、带水印打印；

支持档案页脱密生成JPG或者PDF文件。

### 档案借阅管理

支持借阅登记、借阅清单、到期提醒以及档案归还的操作，实现传统方式下对纸质档案的借阅登记及管理。

### 档案查阅管理

提供单独使用的只读浏览模块，进行授权使用，支持按单位树导航的查阅；

支持照片墙和干部列表显示方式；

支持干部基本信息的集成显示；

支持领导本人或指定干部的回避查阅；

支持按干部信息的多条件组合查询；

支持预定义名单；

提供浏览痕迹模块，实现对领导浏览痕迹的日志管理；

支持查询历史复用。

### 档案转递与接收

支持符合《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T 33870-2017）要求的档案转递与接收；

支持一键生成或者导入组织部门要求的干部档案数据；

支持一次转递与接收多个干部档案材料；

支持文件加密转递；

支持按条件查找和导出档案转递和档案接收记录清单。

### 档案统计

支持指定模板的干部基本信息和档案信息统计导出；

支持自定义统计报表；

支持统计公式导入导出；

支持统计历史记录的保存。

### 用户管理

支持对使用本系统用户账号、密码、管理级别信息的管理，支持按用户授权；

支持按组授权，对该组分管的单位及下级的干部浏览和管理，授权某模块的浏览或管理权限，实现该用户对某模块可见，并且是否对其数据是否有管理权限；

对密码忘记的用户，提供清空密码，让其重新登录修改自己的密码功能；

对调离本部门或是离职等其他原因，不能使用本系统的用户，可设置账户停用。

## 配套软硬件

为确保系统顺利运行，本项目需配置数据库1套、配套管理终端2台、配套扫描打印终端1台及配套移动硬盘1块。

## 数据迁移

将现有windows环境下的档案数据无损导入升级后的干部人事档案管理系统。

# 建设要求

## 安全及保密要求

本系统采用国产化软硬件设备设施，且组成独立的局域网进行工作以确保联网工作中的数据采集、存储、传输等安全可靠。

承建商应严格遵守省法院保密安全管理、机房安全管理和数据安全管理的相关规定。在整个项目建设和运营过程中，应严格遵守有关保密规定或保密协议，必须对项目相关数据、文件以及由省法院提供的其他内部资料、技术文档、信息等予以保密。未经省法院书面许可，不得以任何形式向第三方透露项目的任何内容。

## 兼容性要求

本项目升级的系统具有兼容省法院现有windows版本档案管理系统、兼容主流国产操作系统、数据库、打印机、扫描仪等软硬件设备、兼容中组部3.0格式干部任免审批表的功能。

# 项目实施要求

## 公司资质

软件系统开发企业具有涉密信息系统集成（乙级）及以上资质证书或者软件系统具有第三方信息安全测评机构出具的风险评估和检测合格的报告。

## 人员要求

安排专门技术服务支持人员与省法院联系本项目服务事宜，并配合完成相关系统服务管理工作。

## 工期要求

本项目工期为合同签订之日起30日。

## 文档要求

本项目相关文档包括软件功能说明书、用户手册或操作指南。具体要求如下：

软件功能说明书，包括详细描述、用户界面、交互设计、接口、安全与权限、运行环境等内容，帮助用户全面理解软件的功能范围和使用方式。

用户手册或操作指南，包括安装指南、快速入门、详细操作指南、常见问题解答、技术支持与反馈等内容，帮助用户了解如何使用软件。

# 技术培训及咨询

- 1.技术培训

按省法院需求提供现场或线上技术讲解，内容包括但不限于：系统使用操作方法、简单故障排查等，提高全省法院相关人员的技能水平。

- 2.技术咨询

根据系统的使用情况提供相关更新、管理等方面的技术咨询服务。

# 售后方案

售后服务时间：提供不少于一年的软件系统和三年的硬件设备运行维护服务。

售后服务人员：安排专门的技术服务人员与省法院联系本项目售后服务事宜，第一时间响应省法院工作要求。

服务响应时间：提供7×24小时电话支撑服务，如遇电话支撑无法解决的问题，2小时内到现场进行支撑服务。

| 序号 | 产品名称 | 配套内容 | 需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部档案信息管理系统 | 系统 | 1.在纯国产化软硬件环境中实现干部档案的管理业务和数字化加工业务； 2.满足《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T 33870-2017）要求，具有单位信息管理、干部信息管理、档案信息管理及加工、档案借阅管理、档案查阅管理、档案转递与接收、档案统计、用户管理等功能； 3.满足至少3个用户同时在线使用，管档数量不低于5000人； 4.将现有windows环境下的档案数据无损导入升级后的干部人事档案管理系统。 | 1套 |
| 2 |  | 配套数据库 | 1.具备自主知识产权的关系型数据库； 2.支持中文的全文检索功能； 3.支持主流国产操作系统、国产台式机专用。 | 1套 |
| 3 |  | 配套管理终端 | - 处理器：支持飞腾、兆芯、海光、龙芯、麒麟(或同级其他国产芯片组）； 2.内存：≥16GB； 3.独显：≥2G； 4.硬盘：≥256G SSD硬盘+4T机械硬盘； 5.光驱：DVDRW刻录光驱； - 6.显示器：≥23英寸显示器； 7.含正版国产操作系统、杀毒软件和办公软件； 8.提供三年质保。 | 2台 |
| 4 |  | 配套扫描打印终端 | - 国产A4彩色激光扫描打印一体机； 2.支持彩色双面打印、彩色复印、彩色双面扫描功能（彩色模式为24位真彩色，分辨率为300dpi)； 3.设备接口：USB、RJ45； 4.内存≥1GB，处理器主频≥1GHz； 5.支持主流国产操作系统； - 6.提供三年质保。 | 1台 |
| 5 |  | 配套移动硬盘 | 1.容量：≥4TB，USB3.0接口； | 1块 |

- 四川省高级人民法院

- 干部档案信息管理系统升级项目采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：四川省高级人民法院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购法实施条例》，按照甲方 干部档案信息管理系统升级 项目的《采购文件》（采购需求）、乙方的《响应文件》（报价文件），甲、乙双方同意签订本合同。未在合同中体现的详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》（采购需求）、《响应文件》（报价文件）均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干部档案信息管理系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计：¥ 元，大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

- 二、合同总金额

合同总金额为¥     元，大写：人民币                          元整。该合同总金额已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有及其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1.乙方须提供全新的全套系统（含零部件、配件等），权属清楚，不得侵害他人的知识产权。其中，硬件须表面无划伤、无碰撞痕迹，软件授权应永久有效。

2.全套系统必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求、技术指标和出厂标准。

3.系统出现任意质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4.货到甲方后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

5.甲方购买产品需分别配送的，乙方应按照甲方要求进行分别包装并注明备注，按时进行发送；甲方如有邮寄要求，乙方应按甲方要求分别包装后寄送到指定地址。如有错送、漏送，乙方应在 24 小时内补齐，如乙方拒绝补齐或超过5日未补齐，视为乙方延迟交货，按照第七条第 2 项第 2 款追究乙方违约责任。

- 四、交货及验收

1.乙方在合同签订生效之日起 30 日内交货到甲方指定地点，完成安装调试，达到采购文件要求使用状态并交付使用。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 30 日内进行验收。

（2）验收标准：按照本合同下“第三条 质量标准”，及采购文件、响应文件、行业法定或通用标准验收。甲、乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方对采购文件、响应文件以孰优的原则确定该项的约定标准验收。

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误及相关责任由乙方承担，按照本合同下“第七条 违约责任”认定，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装完成后 30 日内，甲方无故不验收但已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方，若乙方未在 3 日内完整补齐的，视为乙方未按合同约定交付货物，由此产生的时间延误及相关责任由乙方承担，按照本合同下“第七条 违约责任”认定，验收期限相应顺延。

5.如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方未按合同约定交付货物。由此产生的时间延误及相关责任由乙方承担，按照本合同下“第七条 违约责任”认定，验收期限相应顺延。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）要求验收。

- 五、付款方式

1.本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的款项（即¥   元，大写：人民币   元整）。

2.安装调试完成后，甲方对乙方进行验收。验收合格，甲方向乙方支付合同金额70%的款项（即¥     元，大写：人民币   元整）；如验收不合格，甲方按照本合同违约条款追究乙方责任。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方收到乙方相关付款凭证20个工作日内进行支付结算。

- 六、售后服务

1.软件质保期为验收合格后 1 年，硬件质保期为验收合格后 3 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 8 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 2 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付合同总金额 10 %的违约金。

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1 /日的违约金。逾期付款超过 30 日的，乙方有权解除合同。

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，向乙方支付赔偿金。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同约定的，乙方应向甲方支付合同总金额 10 %的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定追究乙方责任。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 1 /日的违约金；逾期交货超过30日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额 10 %的违约金，并须全额退还甲方已支付的货款及其利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利、国家机关依法对货物进行没收查处或有充分证据证明乙方存在权利瑕疵，视为乙方不能交付货物而违约，甲方按照本条上述第“（2）”项规定追究乙方责任。

（4）乙方负责本项目货物拆除、安装、施工过程中的全部安全责任，负责参与该项目全部作业人员的安全责任。如发生安全事故，由乙方承担全部的事故责任和赔偿责任。（如项目涉及）

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。

3.除不可抗力及合同另有约定外，甲乙双方中任何一方单方变更或提前终止本合同的，须向另一方偿付违约金，违约金为本合同总金额的 10 %。

- 八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

- 九、合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方另行协商。

2.乙方在收到甲方签字盖章的合同后应在 3 个工作日内签字盖章返还。如返还期限超出法定 30 日的合同签订时限，乙方应书面提供合同超时说明且合同超时理由被甲方认可，否则视为乙方未按采购文件确定的事项与甲方签订合同，乙方将承担相应的法律责任。

3.本合同一式肆份，自双方签字盖章之日起生效。甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

4.若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，乙方应当按照财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求执行。甲方也应当按照财办库〔2020〕123号文件和采购文件规定的具体包装要求验收，必要时甲方可要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

5.本合同载明的地址为通讯及联系地址，凡与本合同项下有关的法律文书、对账单据、催收单据送达地址均以此为准，甲乙双方均承诺在通讯及联系地址发生变更时，应及时通知对方。否则一方按本合同载明的通讯及联系地址送达的文件均为有效送达，由此引起的相关经济和法律责任由对方承担。

十、合同附件

1.廉洁承诺书

2.保密承诺书

甲方：   （盖章）   		   	       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表人）：         法定代表人（授权代表人）  ：

地    址：成都市青羊区正府街108号 地    址：

开户银行：工行青龙支行             开户银行：

账    号：4402210009008806578      账    号：

电    话：                         电    话：

签约日期：     年    月    日 		签约日期：    年    月   日

附件1

廉洁承诺书

四川省高级人民法院：

为保障双方合法权益，共同维护公平竞争的市场环境，我司作为你院干部档案信息管理系统升级项目的供应商，现郑重承诺如下：

一、严格遵守相关法律法规、行业管理规定和你院内控制度，诚实守信、合作共赢。

二、不隐瞒知晓的任何可能损害你院合法权益的信息，主动申报与你院工作人员是否存在关联关系。

三、如实提供项目信息，不隐瞒、不谎报，及时、准确通报项目实施进度、交付成果等，友好协商、依法依规解决合作过程中出现的问题和争议。

四、不借你院名义从事突破合同约定的活动或不正当活动。坚决杜绝利益输送，积极配合你院开展党风廉政建设，合作中发现不廉洁情况及时反馈。

五、加强对员工的教育和管理，定期检查和评估业务活动，及时发现和纠正可能存在的不廉洁问题。

本承诺书自签署并加盖公章之日起生效，在合作期间内有效，我司将积极配合你院对廉洁承诺履行情况的监督和检查，若有违反，自愿承担相应责任，包括但不限于赔偿经济损失、声誉损害，终止合作关系，接受法律法规处罚等。

公司（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件2

保密承诺书

四川省高级人民法院

根据有关法律规定，对干部档案信息管理系统升级项目项目我司作出如下承诺。

一、我司应采取下列保密措施

1.建立保密管理制度，妥善保管有关你院的各种文档资料。

2.仅在工作需要时，向参与项目实施的我公司人员提供必要的信息。

3.采取使知情人员保守秘密的措施，如签订保密承诺书等。

4.尽量在必要的最小限度内，对有关资料、图纸、文件进行复印和复制。

5.我公司方需对你院提供的各种文件、图纸、资料进行登记，指定专人负责保管，严格控制知情范围。

6.未经你院同意，不得私自留存与项目相关信息资料。

7.我公司提供的人员、场地、设施设备等应满足你院保密管理要求，并按保密管理要求组织开展工作。

8.我公司需更换工作人员的，应经你院审核同意，严格落实保密要求，被替换人员和替换人员名单向你院报告备案。

二、我司参加本项目人员应遵守如下保密要求

1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

2.不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查。

3.不违规记录、储存、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体。

4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密。

5.不在公共场所谈论项目相关事项。

6.不得携带本目相关资料进入与工作无关的公共场所。

7.不得在公共网络、普通电话和私人通信中谈论交流项目的相关事项。

8.不得违规记录任何与项目有关的信息。

9.不得在本项目专用设备以外的设备进行相关工作。

10.不得以任何方式泄露项目中所接触和知悉相关信息。

11.不得对外（包括企业宣传、接受采访、学术交流）发表、传播项目相关的文章、信息。

12.不和无关人员讲述本项目事项。

如违反上述承诺，我司自愿承担法律后果，赔偿相应损失。

公司（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日