项目名称：执行指挥中心装饰改造工程

比选编号：RMFY-19001

执行编号: DCZB-CQ-0046

比选文件

比   选  人：重庆市大渡口区人民法院

比选代理机构：重庆鼎创招标代理有限公司

二0一九年十二月

目　　录

第一章 比选公告	1

第二章 比选申请人须知	3

比选申请人须知前附表	3

1. 总则	- 10 -

2. 比选文件	- 12 -

3. 比选申请文件	- 12 -

4. 比选申请	- 14 -

5. 开标	- 15 -

6. 评标	- 16 -

7. 合同授予	- 16 -

8. 重新比选和不再比选	- 17 -

9. 纪律和监督	- 17 -

第三章 评标办法（综合评估法）	- 19 -

评标办法前附表	- 19 -

1. 评标方法	- 22 -

2. 评审标准	- 22 -

3. 评标程序	- 22 -

第四章 合同草案条款及格式	- 25 -

第五章 技术标准和要求(比选内容和要求)	33

第六章 比选申请文件格式	34

（1）比选申请文件封面	35

（2）比选申请函	36

（3）法定代表人身份证明及授权委托	37

（4）工程量清单明细报价表	39

（5）技术方案	40

（6）比选申请人售后服务承诺及方案	41

（7）比选申请人基本情况	42

（8）比选申请人应提供的各类证明材料	43

# 第一章 比选公告

### 1、比选条件

重庆鼎创招标代理有限公司（以下简称“比选代理机构”）受重庆市大渡口区人民法院（以下简称比选人或招标人）委托，比选人根据“执行指挥中心装饰改造工程” 项目所需，对下列工程及相关服务进行竞争性公开比选。

### 2、项目概况与比选范围

2.1比选项目名称、数量及内容：

比选项目名称:执行指挥中心装饰改造工程；

比选项目最高限价：29.37元人民币；

比选范围：执行指挥中心装饰改造工程，包括但不限于地面、墙面等建设工程；

比选项目内容：执行指挥中心装饰改造工程；

2.2施工地点：重庆市大渡口区人民法院（比选人指定地点）。

2.3施工工期：35个日历日完工（施工时间以比选人下达的开工令为准）。

### 3、比选申请人资格要求

### 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

### 4、比选文件的获取

### 4.1凡有意参加比选者，请于2019年 12 月 13 日起至2019年 12 月 18 日 17:00，持营业执照（复印件加盖公章）到代理机构单位登记报名，购买比选文件。或将文件购买费用汇至以下账户内进行购买，通过汇款方式购买公开比选文件的，将汇款凭证（注明项目号、项目名称）、营业执照（复印件加盖公章）扫描后发送至1595579369@QQ.com（邮箱）。在本报名期限内购买比选文件的申请人方视为报名成功。

### 比选文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

### 汇款账户：

### 户  名：重庆鼎创招标代理有限公司

### 开户行：招商银行股份有限公司重庆观音桥支行

### 账  号：123911157910105

### 在重庆市大渡口区人民法院(http://ddkfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml)下载或到代理机构领取比选文件答疑、补遗、图纸等资料。请各比选申请人在开标前应随时关注本项目答疑、补遗等相关资料，不管比选申请人是否在重庆市大渡口区人民法院(http://ddkfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml)上下载或在代理机构处领取比选文件修改内容，比选人都视为比选申请人收到比选文件修改内容，由此产生的一切后果由比选申请人自负。

### 4.2比选申请人须满足以下二种条件，其比选申请文件才被接受：

### 4.2.1按时递交了比选申请文件；

### 4.2.2按时报名签到。

### 5、比选文件的递交

5.1 比选申请文件递交的开始时间：2019年 12月 19日14时00分(北京时间)；

5.2 比选申请文件递交的截止时间：2019年 12 月 19日14时30分(北京时间)；

5.3 比选时间：2019年 12月 19 日 14时30分(北京时间)；

5.4 比选地点：重庆市大渡口区人民法院会议室；

5.5 逾期送达的比选申请文件，代理机构将不予受理。

### 6、联系方式

比选人：重庆市大渡口区人民法院

地　址：重庆市大渡口区钢花路29号

联系人：任老师

联系电话：023-68909001

比选代理机构：重庆鼎创招标代理有限公司

地 址：重庆市江北区观音桥建新南路11号12-17

联系人：宋瑶

电 话：023-67865997 18225295481

# 第二章 比选申请人须知

# 比选申请人须知前附表

“比选申请人须知前附表”是“比选申请人须知”正文相应条款针对本项目的具体修改和补充，两者有矛盾时以“比选申请人须知前附表”相应条款为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市大渡口区人民法院 地 址：重庆市大渡口区钢花路29号 联系人：任老师 联系电话：023-68909001 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆鼎创招标代理有限公司 地 址：重庆市江北区观音桥建新南路11号12-17 联 系 人：宋瑶 电话：023-67865997 18225295481 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 执行指挥中心装饰改造工程。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源为财政性资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实。 |
| 1.3 | 报价要求 | 投标报价包括人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、风险费、利润、安全文明施工费、设计费、规费、税金、除渣转运等全部费用。完工后清洁等所有施工过程中发生的费用，不因市场或者其他因素造成价格的改变而改变。 注：因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 执行指挥中心装饰改造工程，包括但不限于地面、墙面等建设工程。 |
| 1.3.2 | 施工工期 | 35个日历日内完工（施工时间以比选人下达的开工令为准）。注：凡超过比选要求的施工工期为无效标。 |
| 1.3.3 | 施工地点 | 重庆市大渡口区人民法院（比选人指定地点）。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章 技术标准和要求。 满足国家相关规定要求及比选文件第五章技术标准和要求。 |
| 1.3.5 | 验收方式 | 1、验收标准：满足技术要求，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 2、验收解决：比选人对工程质量提出异议要求检验或检测的：结果为合格的，费用由比选人承担。结果为不合格或达不到本条标准的，其费用由承包人承担。 |
| 1.3.6 | 质量保证期 | 满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，且质保期不低2年。 |
| 1.3.7 | 结算原则 | 1、工程结算：结算价=实际完成的工程量*清单子目投标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金±变更或调整部分的结算价款。 2、工程变更或调整内容计价原则： ①变更或调整部分的工作内容，同原清单有相同子目的，按照原清单子目综合单价执行； ②变更或调整部分的工作内容，同原清单有类似子目的，参照原清单子目综合单价执行； ③变更（包含签证）工程与工程量报价清单中无相同子目或者类似子目的，经甲方签字确认为准。 |
| 1.3.8 | 付款方式 | 1、领取成交通知书后，合同签订前，中标人向比选人缴纳合同总金额5%的履约保证金。 2、合同签订后，中标人完成材料入场且完成材料验收合格后，比选人向中标人支付合同金额的20%作为备料款； 3、中标人完成合同工程量50%时,比选人向中标人支付合同总价款的50%的工程进度款。待工程通过验收且竣工结算后（工程结算由相关部门按规定委托第三方审计机构进行审核，中标人应按实报送结算金额，若审减率在5%（含）以内，审核机构收取的基本审核费和审减效益费由比选人承担；若审减率超过5%，则审核机构收取的基本审核费和审减效益费全部由中标人承担。）付至工程总价款的100%，履约保证金转为质量保证金，待保修期满且完成全部保修任务后比选人无息退还质量保证金。 注：所有支付均为无息支付。 |
| 1.3.9 | 其他规定 | 投标人或者潜在投标人应当遵守下列规定： （一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标； （二）为该招标项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构，不得参加该项目施工或者货物投标； （三）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标； （四）为投标人编制投标文件或者提供咨询服务的，不得参与同一招标项目的投标。 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。 违反前两款规定的，相关投标无效。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资格条件 | 本比选项目实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 本次比选要求比选申请人须具建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，提供有效的营业执照。（须提供有效的资质证书、营业执照复印件，加盖比选申请人单位公章）。 2.财务要求 提供2018年度财务状况报告（表），本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 3.信誉要求 (1) 由投标人自行承诺不存在下列情形： ①最近三年没有出现违法违规或失信行为； ②最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录； ③最近三年没有围标串标和无故弃标的不良记录； ④受到行政处罚的不在其行政处罚期内。 （信誉要求由各比选申请人自行承诺，格式自拟） 投标人除提供上述承诺外，还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况。被人民法院列为失信被执行人的不得参与投标。被列为失信被执行人参与投标的将由评标委员会作否决投标处理。各比选申请人应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在投标文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖投标单位鲜章。比选申请人未提供相关截图证明其未被列为失信被执行人的将作否决投标处理。 4.外地施工企业投标： 按渝建发【2016】22号文规定，市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标时，应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业。 [须提供已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”企业信息网上截图] 注： - 比选申请人只有全部满足以上资格条件后才能通过资格审查。 - 比选申请人必须保证以上资料的真实性。开标后，比选人有权对比选申请人提供的以上资料的真实性进行核实，若发现资料存在虚假不实，比选人将有权随时取消其投标资格或中标资格，其投标保证金不予退还，并追究其相应的法律责任。 |
| 1.10.1 | 比选申请预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 再分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 比选申请人提出问题的截止时间 | 比选申请人提出问题的截止时间：2019年 12 月 16 日 17：00 时前(北京时间)； 比选申请人下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在上述时间前向比选人或代理机构提问。 |
| 2.2.2 | 比选申请人澄清的时间 | 比选人澄清的时间：2019年 12 月 17 日 17：00 时前(北京时间)； （1）不论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或是根据比选申请人的质疑对比选文件做出澄清，比选人都将按比选申请人须知前附表所明确的时间予以答复。比选人有关澄清比选文件的答疑将作为比选文件的合法组成部分，对比选申请人起约束作用。 （2）未提出投标质疑不作为否定比选申请人资格的理由。 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他材料 | 比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容）。 |
| 3.2 | 比选申请报价 | 1.比选申请人应按本须知1.3条和第五章“技术标准和要求”填写 “工程量清单明细报价表”。比选申请人的比选申请报价应是本章比选申请人须知1.3项中所述的全部内容的比选申请报价，采用按实结算的方式进行结算，如果漏项或不报价，比选人则视为该部份已包含在比选申请报价内，中标后其价格均不再作调整； 2.本比选项目设有比选申请总报价最高限价：293700元（大写: 贰拾玖万叁仟柒佰元整）。 比选申请人的比选申请总报价不得高于最高限价，否则，其比选申请将被认定为废标。 |
| 3.3.1 | 比选申请有效期 | 90日历日（从递交比选申请文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 比选申请保证金 | 比选申请保证金的交纳： 1.比选申请保证金的金额 本次比选要求竞选人提交比选申请保证金： 人民币 0.58万元整； 2.比选申请保证金的缴纳到账截止时间 2019年 12 月 19日9时00分。 3.比选申请保证金的缴纳形式 比选申请人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由比选申请人从其基本账户将保证金汇至以下账户： 保证金账户 ### 户 名：重庆鼎创招标代理有限公司 ### 开户行：招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 ### 账 号：123911157910105 |
| 3.4.2 | 保证金退还 | 1、中选结果公示结束后,无任何投诉或异议,在中选通知书发出后,5个工作日内向未列入中选候选人的竞选人退还比选申请保证金。 2、中选候选人的比选申请保证金在中标人和比选人签订承发包合同后退还。 3、比选申请保证金一律退到来款账户。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料。比选申请人须随身携带比选申请人须知前附表第1.4.1条规定的所有复印件现场查验。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1．比选申请文件格式上要求签字盖章的地方必须加盖比选申请人单位法人章并由比选申请人的法定代表人或授权代理人签字。 2．所有涉及比选申请报价、承诺、保证等内容必须由比选申请人的法定代表人或授权代理人签字。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件一式肆份，一正两副一电子文档。 比选申请人应按照上述要求提供，否则比选申请将被否决。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1．比选申请文件内容按以下顺序装订： A、“比选申请函”部分 包括第六章比选申请文件格式目录中的（1）-（4） B、技术部分和商务部分 包括第六章比选申请文件格式目录中的（5）-（7） C、资格审查资料部分 包括第六章比选申请文件格式目录中的（8） 2．比选申请文件须采用胶装方式装订成册，并编制目录、逐页标注页码。 3．比选申请文件分为正本、副本和电子文档，正本文件内签字和盖章须为原件，副本可为正本的复印件，电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体。 4．比选文件中已提供了比选申请文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 1．比选申请文件可用牛皮纸或其他较为结实的纸张包裹严实，按正本、副本、电子文档分别密封，封套上按本表第4.1.2项的规定格式填写和注明“正本”“副本”“电子文档”并加盖比选申请人公章。分别密封后，将正本、副本和电子文档统一装入自备的文件袋中或用较为结实的纸张包裹严实，密封后在封装物表面按本表第4.1.2项的规定格式填写并加盖比选申请人公章。 2．比选申请人递交比选申请文件时，随同递交比选申请人须知前附表第1.4.1项和第五章“技术标准和要求”（比选内容和要求）规定提供的资料原件，凡不能按要求提供原件者或原件与复印件不一致或复印件未加盖单位法人章，其比选申请将被否决。比选申请人应把所有原件装入自备资料袋中，并在资料袋封面列出原件的清单、数量和比选申请人名称。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 比选人名称： 比选人地址： 比选申请人名称： （比选申请人盖章） （项目名称） 比选申请文件 在2019 年 月 日 时 00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 比选申请截止时间 | 递交比选申请文件截止时间: 2019年 12 月 19 日14时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交比选文件地点及时间 | 递交地点：重庆市大渡口区人民法院 递交时间：2019年 12 月 19日 14时00分至14时30分 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 开标时间：2019年 12 月 19日 14时30 分 开标地点：重庆市大渡口区人民法院会议室 |
| 5.2 | 比选程序 | 1、宣布比选纪律； 2、宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3、公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4、核验参加比选会代表的身份证原件、以确认其身份合法有效； 5、密封情况检查：比选申请人推荐的代表检查比选申请文件是否按本须知4.1.1和4.1.2的规定密封，如发现比选申请文件没按本表4.1.1和4.1.2的规定密封，则当众原封退还； 6、展示比选申请证金缴款情况，未在规定时间缴纳比选申请证金的，当场退还其比选申请文件； 7、开启比选申请文件顺序：随机开启； 8、开启比选申请文件，公布比选申请文件名称、比选报价及其他内容并记录在案； 9、比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录表上签字确认； 10、比选会结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：共3人，其中比选人代表1人。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中标人 | 否，评审委员会按照综合得分由低到高的顺序依次推荐1-3名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理服务费收费标准：每个合同包的招标代理服务费参照国家发改委计价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号文、发改价格【2011】534号文件规定的货物类收费标准进行计算，不足4500元按4500元收取。招标代理费已包含在比选报价中。 1、招标代理服务费支付：由中标人支付。 2、招标代理服务费支付时间：中标人在领取中选通知书时，向招标机构一次性支付招标代理服务费。 招标代理服务费缴费账号: 单位全称：重庆鼎创招标代理有限公司 开户行：招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 账 号：123911157910105 |  |
| 10.2 | 参加开标会的比选申请人代表应另随身携带以下资料供查验： 1．如法定代表人出席开标会须提供本人身份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件），以确认其身份合法有效；否则失去成为比选中标人资格。 2．如委托代理人出席开标会需提供本人身份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；否则失去成为比选中标人资格。 注：法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书原件须按要求装入比选申请文件，也要随身携带一份以供监督人员核实身份； 比选申请人若投两个及两个以上分包的须按所比选申请分包分别提供以上资料。 |  |
| 10.3 | 中选结果：经过评审委员会评审并推荐出中标候选人后，比选人将在重庆市大渡口区人民法院(http://ddkfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml)上公示，公示期为3个工作日，请各比选申请单位自行查询。公示期结束没有收到在本次比选申请过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，比选人将按规定发出中标通知书。 |  |
| 10.4 | 入场交易服务费：无 |  |
| 10.5 | 投诉处理： 1.投标人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，或招标人未答复的，可向行政监督部门投诉。 2.行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标[2014]1168号）等法律法规文件处理投诉。 3.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  |

本比选文件如出现前后要求不一致的情况，以本“比选申请人须知前附表”为准。

## 1. 总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招投标法》《重庆市招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3  本项目比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3  比选内容、交货方式和伴随服务的要求

1.3.1  比选内容：见比选申请人须知前附表。

1.3.2  施工工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3  项目地点：见比选申请人须知前附表。

1.3.4  伴随服务要求：见比选申请人须知前附表。

1.3.5  质量保修期：见比选申请人须知前附表。

1.3.6  质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4  比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应是在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，能够向比选人提供货物、工程或者服务，参加比选申请竞争的法人或者其他组织。包括在中华人民共和国境内注册的国外和境外的独资、合资、合作企业，允许以在境内生产制造的货物参加比选申请。除此之外本项目合格的比选申请人还必须满足以下条件

（1）资质条件：

本项目具体要求见比选申请人须知前附表；

（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见比选申请人须知前附表；

（5）其他要求：见比选申请人须知前附表。

1.4.2  比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，除应符合本章第1.4.1项和比选申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同项目中比选申请。

1.4.3  比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性；

（2）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人或其他组织同时参加比选申请；

（3）为本比选项目的比选代理机构，或者由本比选项目的比选代理机构代理比选申请，或者接受过本比选项目的比选代理机构为本比选项目提供的咨询；

（4）为本比选项目编制过标底，或者接受为本比选项目编制过标底的单位为本比选项目编制比选申请文件或提供咨询服务；

（5）被依法暂停或者取消比选申请资格；

（6）为最高人民法院公布的失信被执行人；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）在最近三年内发生重大设计质量问题；

（10）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选比选申请活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与比选比选申请有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，由于翻译或其他原因造成中文翻译与外文资料有差异或矛盾时以中文为准。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  比选人不集中组织踏勘现场。

1.9.2  比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 比选申请人应当对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选文件中已充分考虑了现场和环境条件。

1.9.4  比选申请人及其人员经过比选人的允许，可因踏勘目的进入比选人的工程现场，但比选申请人及其人员不得因此使比选人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。比选申请人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.10  比选申请预备会

1.10.1  比选申请人须知前附表规定召开比选申请预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选申请预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.10.2  比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.10.3  比选申请预备会后，比选人在比选申请人须知前附表规定的时间内，将对比选申请人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买比选文件的比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11  再分包

比选申请人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。见比选申请人须知前附表。

1.12  偏离

比选申请人须知前附表允许比选申请文件偏离文件某些要求的，偏离应当符合公开比选文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 比选文件

### 2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求（比选内容与要求）

（6）比选申请文件格式；

（7）对提供比选申请货物样品的要求：

（8）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

### 2.2  比选文件的澄清

2.2.1 比选文件的质疑及澄清：详见投标人须知前附表。

2.2.2 投标截止时间：详见投标人须知前附表。

2.2.3 比选文件的修改：详见投标人须知前附表。

2.2.4若开标时间延迟，则由比选人人或招标代理机构在开标前的任何时间另行通知开标时间。

## 3. 比选申请文件

### 3.1  比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

1）比选申请文件封面

（2）比选申请函；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）比选申请保证金；

（5）工程量清单明细报价表；

（6）技术方案（包括比选申请材料功能、技术参数、材料材质等）；

（7）比选申请人售后服务承诺及方案；

（8）比选申请人基本情况；

（9）比选申请人应提供的各类证明材料。

①营业执照

②比选申请人认为需提供的相关证明文件及资料

③信誉承诺书

### 3.2  比选申请报价、支付方式

3.2.1  比选申请人应按第五章“技术标准和要求”的要求填写“工程量清单明细报价表”“ 分项报价明细表”；

3.2.2　比选申请人在比选申请截止时间前修改比选申请函中的比选申请总报价，应同时修改“工程量清单明细报价表”“ 比选申请货物分项报价明细表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3  支付方式：见比选申请人须知前附表；

### 3.3  比选申请有效期

3.3.1  在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选申请保证金。

### 3.4  比选申请保证金

3.4.1  比选申请人在递交比选申请文件的之前，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和时间递交比选申请保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。联合体比选申请的，其比选申请保证金由牵头人递交，并应符合比选申请人须知前附表的规定。

3.4.2  比选申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选申请保证金的，应当否决其比选申请。

3.4.3  比选人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的比选申请人和中标人退还比选申请保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，比选申请保证金将不予退还：

### （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

### （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

### （3）违反本章9.2条对投标人的纪律要求的；

### （4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

### 3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

### （2）投标保证金的受益人为招标人；

### 3.5  资格、资信审查资料

3.5.1  “比选申请人基本情况表”应附比选申请人有效的营业执照副本的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、或工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4  “正在执行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。如未发生过，则须出据“保证书”。

3.5.6  比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6  备选技术方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选技术方案。允许比选申请人递交备选技术方案的，只有中标人所递交的备选技术方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选技术方案优于其按照比选文件要求编制的技术方案的，比选人可以接受该备选技术方案。

### 3.7  比选申请文件的编制

3.7.1  比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，比选申请函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  比选申请文件应当对比选文件有关施工工期、比选申请有效期、质量要求、技术标准和要求、 比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4  比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地打印标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

## 4. 比选申请

### 4.1  比选申请文件的密封和标记

4.1.1  比选申请文件的正本与副本密封见比选申请人须知前附表。

4.1.2  比选申请文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。

### 4.2  比选申请文件的递交

4.2.1  比选申请人应在规定的比选申请截止时间前递交比选申请文件。见比选申请人须知前附表。

4.2.2  比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3  除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4  比选人收到比选申请文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

### 4.3  比选申请文件的修改与撤回

4.3.1  在前附表4.2.1项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1  开标时间和地点

比选人在比选申请人须知前附表规定的比选申请截止时间（开标时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开开标，并所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1、宣布比选纪律；

2、宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

3、公布在洗比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场；

4、核验参加比选会代表的身份证原件、授权委托书原件，以确认其身份合法有效；

5、密封情况检查：竞选人推荐的代表检查竞选文件是否按本须知4.1.1和4.1.2的规定密封，如发现竞选文件没按本表4.1.1和4.1.2的规定密封，则当众原封退还；

6、展示比选申请保证金缴款情况，未在规定时间缴纳竞选保证金的，当场退还其竞选文件；

7、开启比选申请文件顺序：随机开启；

8、开启比选申请文件大袋及竞选函部分袋、技术部分袋、资格审查资料，公布竞选人名称、比选申请报价及其他内容并记录在案；

9、竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录表上签字确认；

10、比选会结束。

## 6. 评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成按比选申请人须知前附表6.1.1执行。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选申请公正评审的；

（3）曾因在比选、评标以及其他与比选比选申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1  定标方式

### 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的比选申请人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其比选申请保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中标人的比选申请文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其比选申请保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中标人退还比选申请保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）投标截止时间止，比选申请人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  二次比选和不再比选

重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通投标：

（1）比选人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）比选人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）比选人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）比选人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）比选人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

骗取中标的，投标保证金不予退还。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、建筑装修装饰工程或建筑工程施工总承包资质名称一致。 |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 |  | 资格审查资料、投标函部分、商务部分、技术部分投标资料均加投标人单位的鲜公章，法定代表人或其委托代理人签字盖章处按招标文件格式相应位置按其要求签章。 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 1. 投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定； 2. 投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3. 按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件加盖鲜公章，证件清晰可辩、有效； 4. 投标文件的装订符合第二章3.7项的规定； 5. 投标文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 投标人资质条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 施工工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 施工地点 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，并符合下列要求： 1．投标保证金为无条件担保； 2．投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 3．投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 4．投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
|  |  |  | 投标报价 |  | 投标报价不得高于比选人公布的招标控制价 |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 实质性要求 |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 2.2 |  |  | 分值构成 （总分100 分） |  | A:商务部分：10 分 B:技术部分：40 分 C:投标报价：50分 |
| 评分因素 |  | 分值 |  | 评分标准 |  |
| 2.2.4 A 商务部分10% （10分） |  | 业绩 （6分） |  | 2017年1月1日至今类似项目业绩： 单个合同金额在29万元（含）及以上的，每个合同得2分；不满足或未提供的得0分。可累加，同一合同不重复得分，本项最高得6分。 注：以合同关键页复印件为证明材料。 |  |
|  |  | 质保期 (4分) |  | 质保期在满足比选文件要求（两年）的前提下，得基础分1分，每增加半年得1分，最多得4分。 |  |
| 2.2.4 B 技术部分40% （40分） |  | 施工组织设计评分标准（40分） |  | 1、工程进度计划与措施。优得8分，良得5，一般得2分，差得1分，未提供得0分。 2、施工方案与技术措施。优得8分，良得5，一般得2分，差得1分，未提供得0分。3、质量管理体系与措施。优得8分，良得5，一般得2分，差得1分，未提供得0分。 4、安全管理体系与措施。优得8分，良得5，一般得2分，差得1分，未提供得0分。5、环境保护管理体系措施。优得8分，良得5，一般得2分，差得1分，未提供得0分。 比选申请人须在响应文件中提供包含但不限于以上1-5点要求的方案、体系、措施、计划等作为本项的评审依据，未提供的本项不得分。 |  |
| 2.2.4 C 投标报价50% （50分） |  |  |  | （1）投标总报价部分评分标准，分值50分。 1.初步评审合格的有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 2. 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 3 |  | 评标程序 |  | 1. 按本章评标办法第3.1款进行初步评审。 2. 对通过初步评审合格的投标人的投标总报价按本章评标办法对投标总报价评分。初步评审不合格的投标报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。 3. 按本章评标办法第3.2款规定并按本评标办法前附表第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 |  |
| 3.2.3 |  |  |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。

## 2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其比选申请应当予以否决。

3.1.2  比选申请人有以下情形之一的，应当否决其比选申请：

（1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本比选文件约定的其他情形。

3.1.3  比选申请报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请应当予以否决。

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.4 评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选申请应当予以否决。

### 3.3  比选申请文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

附件A：废标条件

附件A：废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 比选文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 比选申请人的投标报价不得超过最高限价，否则将作否决投标处理。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 比选申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其比选申请文件作废标处理。 |
| 第二章4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 按投标须知前附表第4.1.1规定执行。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 比选申请人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 |
| 第三章3.2.4 | 详细评审 | 评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |

# 合同草案条款及格式（参考）

合同草案条款

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑装饰工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条  工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：

1.4承包方式：包工包料

1.5工期：本工程自    年    月     日开工，于     年    月    日竣工。总工期：    天。

1.6工程质量：

1.7合同价款（人民币大写）：（即：）

第2条  甲方工作

2.1全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电及电讯连接位置，并说明注意事项。负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，并承担相关费用。

2.2指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更和其他事宜。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担相应费用。

第3条  乙方工作

3.1参加甲方组织的图纸会审及现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派            为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关政府部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫、和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7乙方负责消防设计、报批、报审及报验工作并承担相关费用；

3.8协助有关部门做好现场保卫、消防安全、垃圾处理等工作，并承担相应的费用。

第4条	关于工期的约定和履约保证金的要求

4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、施工方案、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（GB50210-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2001）、消防、公安、银监部门等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准，属承包方原因造成的不合格工程，承包方返修后必须达到合格标准，并承担返修费用。

5.3本工程应达到国家环保检测合格标准，属承包方原因造成的不能达到环保检测合格标准，承包方返修后必须达到合格标准，并承担返修费用。

5.4甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。但乙方应提前通知甲方，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程施工过程中的设计变更和材料更换等现场签证均由甲方现场代表签字生效，作为决算依据。

5.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知书后5日内组织验收，并办理验收、移交手续，乙方应提供竣工资料两份及工程移交手续。工程竣工验收通过，工程竣工验收报告签署的日期为实际竣工日期，工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，通过验收日期为实际竣工日期。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另择日期，但甲方应向乙方承担自收到验收通知书5日起的看管费用和相关费用。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6.1、结算原则

1、工程结算：结算价=实际完成的工程量*清单子目投标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金±变更或调整部分的结算价款。

2、工程变更或调整内容计价原则：

①变更或调整部分的工作内容，同原清单有相同子目的，按照原清单子目综合单价执行；

②变更或调整部分的工作内容，同原清单有类似子目的，参照原清单子目综合单价执行；

③变更（包含签证）工程与工程量报价清单中无相同子目或者类似子目的，经甲方签字确认为准。

6.2 付款方式

1、工程竣工验收合格后，中标人向比选人开具发票，比选人支付至合同总额的70%，结算审计后，中标人向比选人指定银行账户汇入结算审定总额5%的质量保证金后，比选人支付至结算审定总额的100%。

2、工程结算审计费：若审减率在5%以内（含5%），审核机构收取的基本审计费和审减效益费由比选人承担；若审减率超过5%，则审核机构收取的基本审计费和审减效益费全部由中标人承担。

3、自验收合格之日起质保期满后无质量问题，中标人无息退还质保金。

自验收合格之日起质保期满后无质量问题，采购人无息退还质保金。

6.3、工程完工后，甲方留下工程总造价的      作为工程保修金，保修期为    年。在工程保修期内，乙方在接到甲方维修通知后，48小时内必须到场进行维修，否则甲方自己修复产生的费用从工程保修金中扣除。

第7条  有关安全生产和防火的约定

7.1设计单位提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7.3由于乙方在施工过程中违反安全操作规程、消防条例和防火规范而发生的一切安全伤亡事故，概由乙方负责。

7.4对于甲方违反安全、消防和防火规定的指令，乙方有权拒绝，如甲方强制执行而导致安全和火灾事故，甲方应承担一切责任。

第8条  违约责任

8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延，因乙方原因导致工期延误，工期不顺延；如因乙方原因导致延期开工、中途停工或工期延误，乙方应当按每逾期一天按合同总金额5‰向采购人支付逾期违约金。延期开工、中途停工或工期延误超过   天，甲方有权解除合同。

8.2未经甲方允许，乙方不得采购与设计图纸及竞标文件不相符合的材料，如经甲方发现，乙方向甲方支付 1000.00 元违约金或按应购材料价值（二者择其价高者确定）向甲方支付违约金，并按甲方要求立即更换认定的材料。

8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

8.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

8.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担给甲方及第三方造成的一切损失。

8.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

8.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

8.8乙方应当保证所提交的营业执照、资质证书等所有文件均是真实有效的，如存在虚假资料，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按合同总金额的10 %支付违约金，因此给甲方造成的损失应由乙方承担赔偿责任。

第9条  补充条款

9.1乙方违反本合同第3条第规定，应采取相应的措施进行改正，由此而发生的费用均由乙方自行承担，因此给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

9.2凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

9.3对于每件材料设备，其灭失和毁损的风险，在工程完成正式交付甲方之前,由乙方负责承担。

9.4双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

9.5乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度及物业的相关装修规定，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

9.6乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

9.7该工程竣工后因乙方原因未达到合同约定的质量目标，由乙方依合同进行履行而所花的一切费用由乙方自行承担，如乙方拒不执行甲方代表的要求拆除和重新施工，或者两次整改后仍无法达到合同规定的质量要求，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总金额的10 %支付违约金。

9.8乙方未经甲方书面同意，将工程转、分包的，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按合同总金额的10 %支付违约金，因此给甲方造成的损失应由乙方承担赔偿责任。

9.9甲方有权根据现场实际情况对乙方下达增加或减少施工项目内容、范围的指令，乙方应无条件地听取指令。由此引起的造价增减需经甲方认可，相应造价以甲方审定值为准。工程措施费在本合同中是一项固定费用，不论实际情况与比选时或签订合同时有多大出入，亦不论工程量增减，该价款一律不予调整。

9.10对乙方故意或疏忽导致提供的材料和设备存在瑕疵（包括但不限于粗制滥造、以次充好以及工人施工过程中违规操作所造成的漏雨等质量问题和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方知道之日起两年内享有向乙方索赔追偿的权利。

9.11因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用及其它所有费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。

9.12乙方每周要向甲方按时上报施工进度报表，（内容：本周完成情况、下周计划、施工机械及劳动力安排及现场安全生产、文明施工情况等）。

9.13未经试验、检测、检验的材料、设备不得用于本工程。甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料、设备是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

9.14在各分部分项工程施工前，若施工单位准备进场的材料在比选中未明确其品牌、标准等级、产地、型号等，应提前申请并得到甲方书面确认后，方可材料进场，并在材料报验单上双方签字（甲、乙双方驻场代表）。否则由于进场材料原因造成施工工期滞后，由乙方负全责，工期不予顺延。其他虽已在比选中明确了品牌、标准等级、产地、型号等但涉及到使用功能的材料、设备也应提前申请并得到甲方书面确认后，方可材料进场，并在材料报验单上双方签字（甲、乙双方驻场代表）。否则由于进场材料原因造成施工工期滞后，由乙方负全责，工期不予顺延。

9.15乙方要无偿地整理并保存好整个项目的所有施工档案（对任何变更、修改必须在竣工记录图纸上说明，并经甲方认可），使之达到单位工程竣工验收的要求，并保证顺利交档。

9.16乙方未经甲方批准，不得擅自修改设计及变更材料，否则，甲方有权要求乙方无条件返工，一切损失由乙方负责，由此影响的工期不予顺延。

9.17甲方有权在任何情况下对用于本工程的材料、设备的技术指标、样品标准、功能项目选择等进行调整变更，其价格以调整、变更后的价格为准。

9.18本工程涉及的所有保险均由承包人负责办理投保并承担所有费用。若承包人未按约定办理相应保险，发生保险事故所产生的一切责任与损失均由承包人承担。

9.19本协议书及本协议约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同。如果存在或签定任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

9.20本补充条款与上述合同正本条款具有同等法律效力，但若存在内容矛盾，以本补充条款的约定为准。

第10条  争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，按下列第 （2） 种方式解决。

（1）提交仲裁委员会仲裁。

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

（3）其它约定

第11条  附则

11.1本合同一式 柒   份，甲方执  伍   份，乙方执  壹   份，代理机构壹份。

11.2本合同履行完成后自动终止。

11.3附件（与本合同具有同等法律效力）

（1）成交通知书；

（2）竞标文件；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）其他合同文件。

合同格式

合同编号：

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 总价 |  | 实施时间 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准： |  |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《中华人民共和国招标投标法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 比选文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，招标代理机构1份，具同等法律效力。 其他： |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约

# 第五章 技术标准和要求(比选内容和要求)

按工程量清单、图纸及现行相关规范、标准执行。

# 第六章 比选申请文件格式

目     录

（1）比选申请文件封面

（2）比选申请函；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）工程量清单明细报价表；

（5）技术方案（包括比选申请施工组织设计、工程进度计划与措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施等）；

（6）比选申请人售后服务承诺及方案；

（7）比选申请人基本情况；

（8）比选申请人应提供的各类证明材料。

## （1）比选申请文件封面

投  标  文  件

项目名称：

比选编号：

比选申请人： 　　   　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　（签字）

年  月  日

## （2）比选申请函

比选申请函

致：（比选人）

一、我方根据已收到的   （项目名称）       比选文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该比选文件的全部内容，决定参加比选申请，并保证按比选文件要求完成比选工程施工等全部工作；

  - 我方承诺我们的比选申请文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的比选申请报价在比选申请有效期内固定不变；

  - 如果我方中标，我们将按比选文件规定的内容和比选申请文件的相关内容与比选人签订合同；

  - 如果我方中标，我方保证在比选文件规定的施工地点、工期内完工；

  - 如果我方中标，将按规定交纳比选代理费。

二、按比选申请须知中有关“比选申请文件的组成”规定要求，提供的全部文件（正本   份和副本   份、电子文档   份）；

三、按比选文件规定提交比选申请保证金，人民币大写：      元整；人民币小写：      元；

四、据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方愿以人民币大写：      元整；人民币小写：      元，比选申请总价承担  （项目名称）       ，按合同约定实施和完成承包项目，以及在质量保证期内的服务，施工工期：   日历天，施工地点：         ，质量达到             。

2.我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

4.我方的比选申请有效期为自比选之日起为90个日历日。

5.如果在规定的开标时间后，我方在比选申请有效期内撤回比选申请，同意贵方将比选申请保证金没收。

| 比选申请人：（盖单位公章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或 授权委托人： | （签字） |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |

## （3）法定代表人身份证明及授权委托

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 （姓名）  系   （比选申请人名称）  的法定代表人，现委托  （姓 名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）    比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

| 法定代表人身份证（第二代）复印件 双面 | 委托代理人身份证（第二代）复印件 双面 |
| --- | --- |

投  标  人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## （4）工程量清单明细报价表

工程量清单明细报价表

比选申请人名称：                项目编号：              单位：人民币/元

详见：项目工程量清单

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年月日

## （5）技术方案

比选申请人根据（包括比选申请施工组织设计、工程进度计划与措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施等）和“第五章 技术标准和要求”进行详细描述。

（比选申请人自行制定）

## （6）比选申请人售后服务承诺及方案

售后服务承诺及方案

（比选申请人自行制定）

## （7）比选申请人基本情况

比选申请人基本情况

比选申请单位：（公章）                     标段号：             填表日期：

| 比选申请人名称 |  |  | 营业地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 职 务 |  |
| 法人代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| 工商注册号 |  |  | 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |  | 在册人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## （8）比选申请人应提供的各类证明材料

①营业执照

②按1.4.1规定要求提供的其他证明材料

③书面声明

项目名称：

致：                   （招标代理机构名称）：

（比选申请人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受比选人、招标代理机构的检查验证，符合招投标法及其相关规定的比选申请人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（比选申请人公章）

年   月   日

比选申请人将信用中国网站查询结果附后（查询时间为本项目比选公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖比选申请人公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

④比选申请人认为需提供的相关证明文件及资料。

（结束）